Bydgoszcz 2016.07.20

dot. Postępowania poniżej 30.000 Euro

na wykonanie koncepcji architektonicznej

Nr post. 16/2016/P

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 20.07.2016r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12.”:

1. Czy Państwo posiadają decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub teren objęty

jest planem miejscowym?

Odp. Nie

2. Czy posiadają Państwo zgodę Konserwatora Zabytków na nadbudowę budynku?

Odp. Nie

3. Jaką powierzchnię użytkową obejmuje przebudowa, a jaką nadbudowa?

Odp. Przebudowa obejmuje powierzchnię ok. 1060m²  a nadbudowa ok. 210m²

4. Proszę o określenie wymagań w stosunku do "wstępnego projektu architektonicznego".

Odp. Wstępny projekt architektoniczny musi zawierać min zakres podany w

zaproszeniu do składania ofert.

5. Czy technologia oznacza koncepcję technologiczną, czy projekt technologii z wykazem

wyposażenia i jego wyceną, o której mowa w zaproszeniu?

Odp. Technologia oznacza koncepcję technologiczną.

6. Termin 35 dniowy realizacji zamówienia nie jest możliwy do dotrzymania, z uwagi

na zakres wymagań określonych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

Na uzgodnienie koncepcji z Konserwatorem Zabytków: termin ustawowy przewiduje 30

dni. Czy Zamawiający wydłuży termin opracowania koncepcji?

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji do 40 dni.