WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Bydgoszcz 03.11.2017

Nr postępowania 27/2017

Postępowanie poniżej 30.000 Euro

Zaproszenie do złożenia oferty

Jesteśmy zainteresowani zleceniem prac remontowo budowlanych na terenie Naszego szpitala związanych z adaptacją pomieszczeń IIp. w budynku A na szpitalny oddział zunifikowany

# Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie remontu pomieszczeń rozpoczętych przez zamawiającego w budynku A na II piętrze (po byłej przychodni) na potrzeby oddziału zunifikowanego.

W zakres prac modernizacji pomieszczeń wchodzi wyłącznie część północna kondygnacji za środkową klatką schodową budynku A.

# Powierzchnia netto  remontowanych pomieszczeń 203,4m2

Kubatura netto 1759,28m3.

Wykonywane prace do tej pory były na podstawie opracowanej koncepcji – „Projekt technologiczny adaptacji pomieszczeń II piętra budynku A – na szpitalny oddział zunifikowany”.

Standard wykonania i zakres analogiczny jak na oddziale na niższej kondygnacji.

Zleceniodawca nie dysponuje kosztorysami ani kompletną dokumentacją techniczną.

Zakres prac określony został na podstawie opracowanej koncepcji technologii zawartego opisu.

Z uwagi na wykonanie  części robót oraz brak ich inwentaryzacji, wyceny oferty należy dokonać z uwzględnieniem stanu istniejącego.

# Opis stanu istniejącego:

Dokonano wyburzeń ścianek działowych demontaż sufitu podwieszanego w części pomieszczeń, demontaż osprzętu wod. kan. elektrycznego, teletechnicznego, jednostek naściennych klimatyzatorów, stolarki otworowej.

W miejscu wyburzeń postawiono ścianki zgodnie z opracowaną koncepcją. Ścianki są z jednej strony zamknięte przygotowane do prowadzenia instalacji. Ścianki wykonane z profili stalowych obłożone podwójną płytą GK.

Stolarka drzwiowa została zamówiona we własnym zakresie.

Zakres robót instalacyjnych  (wentylacja, gazy medyczne, wod. kan,, elektryczne i teletechniczne) zostały wykonane przez Zamawiajacego.

W chwili obecnej prowadzone są dalsze prace we własnym zakresie.

# Zakres prac do wykonania:

Roboty remontowo-budowlane z wykorzystaniem materiałów własnych i powierzanych (wymienionych poniżej). Dotyczy w szczególności:

- wykonanie ścianek działowych z wykończeniem wszystkich ścian (murowanie, ścianki z profili, szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne ok. 270m2 pozostałe powierzchnie malowane- zmywalne),

# - wykonanie sufitów na gotowo (sufity modułowe),

- wykończenie podłóg na gotowo (tarket i gres ok. 60m2 pozostałe powierzchnie tarket),

# - montaż stolarki otworowej (drzwi) z powierzonego materiału,

- wykonanie brodzików z kabinami (w ilości 4 sztuki).

- szacowana ogólna ilość roboczogodzin to 2000.

# Tzw. biały montaż przeprowadzi zamawiający we własnym zakresie.

Zakres robót nie dotyczy instalacji (wentylacja, gazy medyczne, wod. kan,, elektryczne i teletechnicznych ).

Fakturowanie - 2 fakturami, pierwsza faktura wystawiona na koniec miesiąca listopada według zaawansowania prac ( realnie wykonanych prac ), druga faktura  po zakończeniu prac . Termin płatności wystawionej faktury wynosi do 30 dni.

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie wypełnionego Formularza oferty.

Ofertę należy przesłać do dnia 13.11.2017r. godz. 9.00 na adres Szpitala,

(nr fax. 52 32-55-664), e-mail t.chmielewski@wsoz.pl

Minimalny okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Prace należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Maksymalny termin realizacji zadania wynosi 30 dni licząc od daty podpisania umowy

Prace należy wykonać bez udziału podwykonawców.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria wyboru oferty:

Cena	- 90%

Okres udzielanej gwarancji – 10 %

Osoba przewidziana do kontaktu w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej p. Tomasz Nowosad – Kier. Sekcji Technicznej  tel. 52/ 32 55 692;  kom. 502509926

Osoba przewidziana w sprawach proceduralnych – p. Tadeusz Chmielewski

tel. 52/32 55 664

Z poważaniem

Załączniki do zaproszenia:

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Posiadana dokumentacja

Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. OFERTA Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie adaptacji pomieszczeń IIp. w budynku A na szpitalny oddział zunifikowany „ nr sprawy 27/2017 |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Kierownik budowy:.…………………………………………..……………………………………….. Nr uprawnień: …………………………………………………… tel. …………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie adaptacji pomieszczeń IIp. w budynku A na szpitalny oddział zunifikowany |
| CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: Wartość netto oferty wynosi………………………… PLN Wartość brutto oferty wynosi ………………………..PLN Okres udzielanej gwarancji na wykonane prace …………………. miesięcy ( min. 36 miesięcy ) 1. Robocizna (stawka godzinowa netto) - …………… zł 2. Koszty pośrednie - ………..% 3. Koszty zakupu - ………..% 4. Zysk - ………..% 5 ……….. VAT % |
| OŚWIADCZENIA: w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się z dokumentacją oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi dwiema fakturami z terminem płatności do 30 dni po odebraniu prac za daną zrealizowaną część zadania i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................... |
| PODWYKONAWCY: Wykonawca wykona wszystkie prace bez udziału podwykonawcy |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2

U M O W A    Nr  27/2017

zawarta w dniu ………………… r. w Bydgoszczy

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza  w 85-030 Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS  0000063531, NIP 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiający”

a

…………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………….., ul. ………….., NIP …………………….,

Regon ………………….zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawca”

§1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 27/2017 oraz oferty z dn. ………………… złożonej w ww. postępowaniu, Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania prac polegających na wykonaniu robót remontowo-budowlanych w zakresie ……………………………………………………

- Prace zostaną wykonane w następującym obiekcie:

budynki Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w

Bydgoszczy ul. Św. Floriana 12

- Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. Użyte materiały odpowiadać powinny co do jakości wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz z materiałów otrzymanych od Zamawiającego ( w tym materiałów z rozbiórki ).

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały najlepszego gatunku, posiadające wszelkie wymagane świadectwa, atesty czy certyfikaty, które przedstawi na każde żądanie Zamawiającego, zapis nie dotyczy materiałów otrzymanych od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

- Do realizacji zadań przez Wykonawcę związanych z realizacją niniejszej umowy

w szczególności należy:

a. Wykonanie prac remontowo-budowlanych wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z

stawkami złożonymi w ofercie

b. Zapewnienie zaplecza robót;

c. Uzgodnienie godzin przeprowadzania prac  z upoważnionym  przedstawicielem

Zamawiającego;

d. Utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie, uporządkowanie miejsca

wykonania robót po ich zakończeniu oraz przekazanie go Zamawiającemu;

e. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi

uprawnieniami. Użyty do prac sprzęt i materiały muszą spełniać wymagania norm

technicznych;

f. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w czasie realizacji prac;

g. Wykonawca po wykonaniu zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu

certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz gwarancji producentów na zamontowane

urządzenia, sprzęt, w zakresie wykonanych instalacji Wykonawca przeprowadzi stosowne

pomiary, badani, próby itp. z których przekaże Zamawiającemu pozytywne wyniki

h.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód

spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji prac;

i.  Prace prowadzone są w czynnym obiekcie, dlatego należy zapewnić w każdym czasie możliwość

prawidłowego jego funkcjonowania

§3

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy zgodna z stawkami określonymi w ofercie i na

podstawie kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Maksymalna wartość wykonanych prac nie może przekroczyć kwoty …………… zł brutto

2.  Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust.1 zostało określone poprawnie z

pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające

przez cały okres trwania niniejszej Umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez

możliwości jej zmiany w trakcie trwania Umowy, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania

Wykonawcy według Umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia usterek i

dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

§4

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia  na:

rozpoczęcie prac  ………...2017r.

zakończenie prac ………….2017r.

Termin uznaje się za dotrzymany jeżeli przed jego upływem Wykonawca dokona

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

2. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający ustali w protokole termin na

ich usunięcie.

4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających

użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca wykona przedmiot

umowy ponownie bez dodatkowego wynagrodzenia.

§5

- Należność, o której mowa w § 3, zostanie uregulowana w dwóch płatnościach przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania pierwszej faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru etapu wykonania prac na koniec miesiąca listopada 2017r., oraz drugą fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze prac.

- Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

- Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§6

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto

określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokości 0,5% ceny

brutto określonej w § 3 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z

przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto

określonej w § 3 ust. 1

4.  Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody może

on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

1.  W  razie  wystąpienia   istotnej  zmiany  okoliczności   powodującej,  że  wykonanie

umowy nie leży w  interesie  publicznym,  czego  nie   można  było  przewidzieć  w  chwili

zawarcia umowy,   Zamawiający    może   odstąpić   od   umowy   w   terminie   30  dni  od

powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach,  w  takim  przypadku  Wykonawca

może  żądać  jedynie  wynagrodzenia   należnego mu  z  tytułu  wykonania  części

umowy.

2. Zakazuje  się  zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na

podstawie    której     dokonano    wyboru    Wykonawcy

§8

Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac na terenie budowy ponosi Wykonawca.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ….. miesięcy.

- Dokumenty gwarancyjne, wystawione będą przez Wykonawcę w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres jej obowiązywania.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych nie później niż w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia uszkodzenia. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki bądź ustalenie za zgodą Zamawiającego terminu zakończenia naprawy.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się u Zamawiającego w celu stwierdzenia wad lub usterek oraz nie udzieli odpowiedzi pisemnej na reklamację w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia lub nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni, lub innym ustalonym terminie z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z udzielonych przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek.

- Jeżeli producenci materiałów, urządzeń elementów wyposażenia użytych lub wbudowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy udzielają gwarancji na okres dłuższy niż wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu – Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia okresu gwarancji na te materiały, urządzenia i elementy udzielonej Zamawiającemu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

§ 10

Wykonawca deklaruje wykonanie w 100% wszelkich prac przez pracowników firmy

bez udziału podwykonawców.

§11

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§15

1. Wykonawca ustanawia kierownika  w osobie …………………… nr telefonu kontaktowego:

…………… nr uprawnień budowlanych …………………..

2. Upoważnionym do reprezentowania interesów Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją robót budowlanych zadania jest Pan ………………, nr telefonu kontaktowego: ……………

§16

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

§17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                  WYKONAWCA