WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz

centrala tel. 52  325-56-00  fax.52 32-55-664

Postępowanie nr 11/2020

Bydgoszcz 09.07.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Jesteśmy zainteresowani zleceniem aktualizacji dokumentacji technicznej w celu uzyskania ponownego pozwolenia na zadanie: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU B ZESPOŁU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO W BYDGOSZCZY.

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach opracowania należy:

1.       Zweryfikować poprawność przyjętych rozwiązań z obecnymi przepisami

2.       Przeprojektować instalację wentylacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego

3.       Dostosować wszystkie branże do zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym

związanych ze zmianą wentylacji

4.       Wykonać nowe przedmiary i kosztorysy z rozbiciem

o    zakres termomodernizacji zgodnie z audytem

o    E-zdrowie

o    kosztorys ogólny

5.       Uzgodnić zmieniony projekt z konserwatorem zabytków

6.       Uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. p.poż

7.       Uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych

8.       W projektach zamiennych należy uwzględnić odpowiedzi na pytania potencjalnych    wykonawców z przeprowadzonego przetargu na wykonanie tego projektu

9.       Przekazać inwestorowi 5 egzemplarzy projektu budowlanego i wykonawczego

10.    Wykonać STWiOR

11.    Uzyskać pozwolenie na budowę w imieniu inwestora.

12.    Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego

Termin realizacji:

- kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami  w ciągu max. 30 dni licząc od daty

podpisania umowy.

- uzyskanie pozwolenia na budowę w ciągu max. 95 dni licząc od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia;

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

1 Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 1 za spełniony jeżeli

Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania, a jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, min 2 kontrakty porównywalne z  przedmiotem zamówienia , za kontrakt

porównywalny Zamawiający  uważa wykonanie projektu lub aktualizacji projektu dla

obiektów zamkniętej służby zdrowia ( szpitale )

2.  Zamawiający uzna warunek nr 2 za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje własnym

potencjałem w ilości min. 3 projektantów

3     Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 3 za spełniony jeżeli

Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności na kwotę min. 300.000,00 PLN

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony i podpisany druk Formularza oferty ( Załącznik nr 1 )

- Wypełniony i podpisany druk Wykaz wykonanych opracowań ( Załącznik nr 2 )

- Wykaz projektantów biorących udział w realizacji zamówienia z podaniem rodzaju oraz numeru uprawnień oraz stażu pracy

- Kopia aktualnej ważnej polisy ubezpieczeniowej OC

5.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

Jeśli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej z wymaganymi dokumentami na wykonanie w/w zadania.

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 17.07.2020r. godz. 10.00 na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej - e-mail t.chmielewski@wsoz.pl, oficjalne otwarcie ofert 17.07.2020r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego bud. B pok. 102.

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Kryteria wyboru oferty:

Cena	- 60%

Doświadczenie zawodowe	- 20%

Czas wykonania zlecenia ( przekazania dokumentacji projektowej max. 30 dni )	-  20%

W kryterium doświadczenia za każdą wykonany projekt bądź aktualizację projektu powyżej wymaganego progu wykonawca otrzymuje 1 p. w rozpatrywanym przedziale czasowym.

Osoby przewidziane do kontaktów:

1. p. Tadeusz Chmielewski – tel. 52/32 55 654

2. p. Tomasz Nowosad  - tel. 52/32 55 692

Załączniki do zaproszenia:

1. Formularz cenowy ( Załącznik nr 1 )

2. Wykaz wykonanych opracowań ( Załącznik nr 2 )

3. Projekt umowy ( Załącznik nr 3 )

z poważaniem

Formularz oferty

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów

Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax./e-mail

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe w sprawie prowadzonej procedury

...........................................					..................................

(miejsce i data podpisania)					(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 1

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

ul. Św. Floriana 12

85-030 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie:

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy budynku B”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym podanym w zaproszeniu do składania ofert za łączną kwotę:

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie złotych brutto: ...................................................................................................)

Gwarantujemy termin realizacji zamówienia ( przekazania dokumentacji projektowej ) w ciągu ….. dni liczony od daty podpisania umowy.

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania stawiane w zaproszeniu do składania ofert.

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

...........................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 2

### WYKAZ  wykonanych PROJEKTÓW/AKTUALIZACJI

| Lp. | Przedmiot opracowania | Wartość w PLN | Data wykonania | Zleceniodawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga!

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że  opracowania wymienione w wykazie  zostały wykonane należycie

…………………………………….

Podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp.

UMOWA Nr 11/2020

zawarta w dniu ……….2020 roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, NIP  554-22-12-988, REGON  000979188,

KRS  0000063531 reprezentowanym  przez:

mgr Grażyna Welter  - Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

zwanym dalej „ Wykonawcą”

§1

Przedmiot umowy.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji przebudowy budynku B Zamawiającego w skład którego wchodzi:

a) zweryfikowanie poprawność przyjętych rozwiązań z obecnymi przepisami

b) przeprojektowanie instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego

c) dostosowanie wszystkich branż do zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym

związanych ze zmianą wentylacji

d) wykonanie nowych przedmiarów  i kosztorysów z rozbiciem

o    zakres termomodernizacji zgodnie z audytem

o    E-zdrowie

o    kosztorys ogólny

e)    wykonać STWiOR

f)    uzyskanie pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego

g)  uczestniczenie w prowadzonym postępowaniu/postępowaniach na wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji polegające na udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotu zamówienia ( przebudowy budynku B )

f)  pełnienie nadzoru autorskiego

g) zakres i forma projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Uzgodnienia z Miejskim Biurem Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy, Rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, Rzeczoznawcą p.poż.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie

przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami podanymi w przeprowadzonej procedurze nr 11/2020.

2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna zawierać zarówno pliki z rozszerzeniem pdf, jak również pliki z rozszerzeniami charakterystycznymi dla programów, w których została utworzona ich treść - pliki te powinny być dostępne do edycji oraz umieszczone w tz. „chmurze”

3. Wykonawca przenosi z dniem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy autorskie prawa majątkowe dla powstałych w wyniku realizacji umowy, projektów i opracowań na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji.

§ 3

.Osobami odpowiedzialnymi do kontaktu w trakcie realizacji umowy ze strony:

- Zamawiającego jest p. Tomasz Nowosad         tel. 502 50 99 26

- Wykonawcy jest ……………………………….  tel. ……………………

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie …. dni licząc od daty podpisania umowy –

złożenie dokumentacji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

3.  Odbiór dokumentacji uważa się za dokonany z chwilą złożenia u Zamawiającego

§ 5

Wynagrodzenie wykonawcy.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają

wynagrodzenie: brutto …………………  zł (słownie: ………………………………………….). Wartość netto wynosi …………… zł.

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. w trzech transzach.

Pierwsza transza w wysokości 60% wartości umowy brutto płatna po złożeniu pełnej dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Druga transza w wysokości 30% wartości umowy brutto, po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Trzecia transza w wysokości 10% wartości umowy brutto, płatna po zakończeniu realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania

3.  Podstawą wystawienia faktur jest spełnienie zapisów podanych w § 5 ust. 2

§ 6

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności oraz:

a) pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. zmian podatku VAT. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem,

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

3.W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ppkt. od a) do b), zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.

4. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie do akceptacji.

§7

1.W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust.1.

2.Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, a Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości

0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§8

1.W ramach przejętych po odbiorze praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowania projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do publicznej prezentacji,

wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

c) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką,

2. Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§ 9

Spory wynikające z Umowy będą  rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 10

1. Wszelkie zamiany umowy oraz wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszych warunków

wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

2. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą

umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części osobom trzecim, bez

zgody drugiej Strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy a w szczególności Kodeks cywilny, prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12

1. Niniejsza umowa wraz z dokumentami w niej powołanymi stanowią całość porozumienia

pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania robót nią objętych.

2. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY