Bydgoszcz 22.10.2020r.

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej progu na zadanie:

Przebudowa agregatu i zasilania

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego  w Bydgoszczy,

w związku z COVID-19

Nr 599679-N-2020 z dnia 20.10.2020r.

Nr post. 022/30/2020

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy na:

# UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w Bydgoszczy,  w dniu …………….2020 r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12, wpisanym do KRS pod nr 0000063531, NIP: 554-22-12-988, reprezentowanym przez:

mgr Grażyna Welter	- Dyrektor

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

1§

# PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

Umowę zawarto zgodnie z Art.39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa agregatu i zasilania Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego  w Bydgoszczy, w związku z COVID-19”

1. Elementy do wykonania:

a) demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego

b) montaż nowego agregatu

c) wymiana linii zasilających

2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest przedmiarem robót, SIWZ oraz projektem.

3. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i  Polskimi Normami.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte umową, jeżeli okażą się one konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia go przed awarią.

6. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

# § 2

TERMINY REALIZACJI

1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się z dniem przekazania placu budowy.

2. Termin zakończenia robót oraz przekazania dokumentacji powykonawczej ustala się na dzień   …………………/…………….. r.

3. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie, gotowość do odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu nie później niż dwa dni przed datą zakończenia robót określoną w §2 pkt.2.

# § 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy  dokumentację techniczną.

# 3. Z ramienia Zamawiającego sprawę prowadzi …………………………………………………………………………………………

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) uzgodnienie na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót niewyjaśnionych w projekcie technicznym z projektantem;

2) zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu, w terminie siedmiu dni od otrzymania projektu technicznego zastrzeżeń i uwag do dokumentacji, które mają wpływ na kompletność  wykonania przez Wykonawcę zleconych prac i uniemożliwiają mu wywiązanie się z wykonania tej umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i w efekcie niewłaściwego wykonania któregoś elementu robót, Wykonawca pokryje koszty i kary związane z usunięciem wad i niedotrzymaniem terminów;

3) wyznaczenie Kierownika Robót uprawnionego do prowadzenia prac będących przedmiotem Umowy;

4) zapewnienie przez Kierownika Robót, całodziennego dozoru nad robotami oraz zapewnienie odpowiedniego zastępstwa w trakcie nieobecności urlopowej bądź chorobowej Kierownika Robót;

5) zapewnienie uczestnictwa Kierownika Robót we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych, na których podejmowane będą postanowienia istotne dla prowadzonych przez Wykonawcę prac;

6) zatrudnienie pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje oraz badania sanitarne;

7) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych (wynikających z przepisów prawa) warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

8) wyposażenie swoich pracowników w komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

9) realizację przedmiotu umowy ściśle według uzgodnionych i zatwierdzonych  terminów;

10) zorganizowanie placu budowy;

11) ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;

12) zapewnienie właściwego nadzoru i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich, a także ubezpieczenie od OC placu budowy;

13) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;

14) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz

urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach. W przypadku braku

reakcji, w ciągu 2 dni od otrzymania pisemnego upomnienia, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie porządku innej firmie, a kosztami wraz z 10% narzutem obciążyć Wykonawcę;

15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności przed Państwową Inspekcją Pracy i innymi służbami publicznymi za zdarzenia mające miejsce na placu budowy a także ponoszenie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania osobom trzecim na placu budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z projektem technicznym.

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w projekcie.

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

5. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonywanych robót, na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, protokołów odbioru technicznego, obsługi geodezyjnej oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej itp.

7. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik budowy ………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane nr………………………………………..

# § 5

WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożonym  kosztorysem ofertowym w wysokości …………………….zł brutto

słownie (………………………………………….). Kwota powyższa obejmuje podatek VAT …..%

w wysokości ………………………..złotych.

2. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót.

3. Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót oraz protokołu konieczności. Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości niższej niż określone w § 5.1. umowy w przypadku ograniczenia, w trakcie trwania umowy, zakresu robót objętych umową.

5. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

6. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru końcowego robót.

7. Faktura za wykonane i odebrane roboty, płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze z zastrzeżeniem zawartym w ust. 6.

§ 6

# KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 2 – 4

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki,

3) za niewykonanie umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

3. Zamawiający za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od siebie zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Tę samą karę zapłaci Wykonawca jeżeli odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 oraz ust. 5

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego kary umowne w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

# 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

# a) w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji robót,

# b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

# c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

# d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania;

# e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni z winy Wykonawcy;

# 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli;

# a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

# b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

# 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

# 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

# a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

# b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy;

# c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

# 5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy lub przerwania wykonywanych robót przez Wykonawcę w przypadku wykonywania robót niezgodnie z projektem technicznym, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy

# 6. W przypadku określonym w ust. 5 dalsze wykonywanie robót Zamawiający zleci innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt dotychczasowego Wykonawcy, który poniesie koszty odstąpienia od Umowy wraz z pokryciem różnicy cen wynikających ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiałów i pracy sprzętu.

# § 8

ODBIÓR ROBÓT

# 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia określona w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

# 2. Nie przewiduje się odbiorów częściowych.

# 3. Odbiór końcowy - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych Zamawiającemu  na piśmie najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego.

# 4. Wpis ten może być dokonany jedynie po faktycznym zakończeniu prac będących przedmiotem umowy i uporządkowaniem placu budowy powierzonego Wykonawcy.

# 5. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

# 6. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

# 1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy,

# 2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

# 3) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jest możliwe, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

# 7. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich kosztami obciąży Wykonawcę.

# 8. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

# 9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek  i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

# 10. Zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące odbioru mają zastosowanie.

# § 9

# GWARANCJA

# 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. lat od dnia bezusterkowego odbioru robót.

# 2. Wykonawca winien na własny koszt naprawić wszelkie usterki czy szkody. Okres gwarancji rozpoczyna się od nowa w dacie kiedy nastąpiła wymiana lub naprawa danej części robót dotkniętych wymianą lub naprawą.

# 3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 7 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

# 4. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek lub ich nie usunie w terminie ustalonym w § 9. pkt. 3. Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu Wykonawcy, a kosztami wykonania tych robót obciąży Wykonawcę.

# 5. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami ( min. 1 raz w roku ).

# § 10

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zlecenia przez wykonawcę realizacji części robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot zamówienia podwykonawcom, muszą zostać spełnione w szczególności następujące warunki:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w przedmiotowej umowie oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

- niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w punkcie c);

- niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartość nie przekraczającej 0,5% wartości umowy.

- w przypadku, o którym mowa w punkcie h, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.

- zakres robót budowlanych / dostaw / usług zleconych podwykonawcom musi być zgodny z zakresem robót powierzonych Wykonawcy;

- postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być mniej korzystne w zakresie ochrony interesów Zamawiającego w stosunku do postanowień niniejszej umowy (m.in. odnośnie przedmiotu, terminów, jakości wykonania robót i pozostałe);

- Niespełnienie przez podwykonawcę warunków określonych w ust.1 oraz określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do złożenia sprzeciwu co do uznania statusu zainteresowanego podmiotu jako podwykonawcy. Zamawiający wyraża sprzeciw w terminach wskazanych powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie należne podwykonawcy przed wystawieniem faktury za realizację robót budowlanych w ramach niniejszej umowy. Dowody uiszczenia tych wynagrodzeń Wykonawca przedstawia Zamawiającemu.

- Zasady zawierania umów z podwykonawcami i obowiązki z tym związane znajdują odpowiednie zastosowanie również do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności Podwykonawców powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

# § 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

# 3. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

# 1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku :

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania

należytej staranności (np. złe warunki atmosferyczne),

b) usprawiedliwionej zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany,

c) zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

d) wykonania robót zamiennych,

e) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na

terminowość robót,

g) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów

technologicznych (określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót)

wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi

być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

h) konieczności zlecenia robót dodatkowych, których wykonanie wymaga dodatkowego czasu i ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,

i) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

# 2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.  Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

# 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,,

# 4) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz związane z tym ograniczenie ( obniżenie) wynagrodzenia wynikającego z umowy,

# 5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

# 4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,

# 5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

# § 12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

# § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

# § 14

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. Dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                        Wykonawca:__

…………………………………….				………………………………………