Załącznik nr 8

UMOWA Nr 022/9/2021 (WZÓR)

zawarta w dniu … . … . ……. r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy (85-030) przy ul. Św. Floriana 12, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000063531, NIP: 554-22-12-988, REGON: 000979188,

reprezentowany przez:

…………………………………………………….

oraz Współzamawiający:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Toruniu, pod numerem 0000331628, o kapitale zakładowym w wysokości 293 411 000 zł, NIP: 956-225-29-41, REGON: 340600685,

reprezentowane przez:

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………...…………...............................................................................................................................................................

reprezentowanym/ą przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

zwaną dalej „Wykonawcą"

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Zamawiający udziela mu zamówienia w imieniu własnym oraz w imieniu Współzamawiającego, zgodnie z § 1 Umowy z uwzględnieniem poniższych zasad:

- gdziekolwiek w niniejszej Umowie mowa jest o uprawnieniach Zamawiającego, dotyczy to uprawnień Zamawiającego, jak i uprawnień Współzamawiającego w zakresie przedmiotu Umowy,

- gdziekolwiek w niniejszej Umowie mowa jest o obowiązkach względem Zamawiającego, dotyczy to obowiązków względem Zamawiającego, jak i obowiązków względem Współzamawiającego w zakresie przedmiotu Umowy,

powyższe nie dotyczy § 19. Wykonawca zawiadomi o gotowości do odbioru jedynie Zamawiającego, który uzgodni i wyznaczy termin odbioru częściowego lub końcowego

§ 1

- Przedmiot umowy stanowi wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacji mechanicznej i instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją deszczową i wodociągową przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy oraz termomodernizacja budynku B  i rozbudowa sieci LAN i WiFi w zespole bud. B”.

Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie zadań dotyczących termomodernizacji oraz rozbudowy sieci LAN i WiFi, a w pozostałym zakresie ze środków pochodzących m.in. z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu.

- Przedmiot umowy obejmuje roboty w zakresie:

2.1 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ” Przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy wraz z przebudową zewnętrznej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy (działki o nr Ew. 19 i 21/6 w obrębie 148)”  na który zostało wydane pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 348/2021 z dnia 23.06.2021 r.  obejmujący roboty budowlane oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym   w Specyfikacji Warunków Zamówienia  oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2.2  Szczegółowy opis projektu/zadania objętego niniejszą Umową został zawarty w:

  - dokumentacji projektowej – zgodnie z wykazem dokumentacji projektowej projektu/zadania,

2) wymogach Zamawiającego wskazanych w SWZ i je załącznikach, z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.

2.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.2 powyżej stanowią załączniki do niniejszej Umowy i są jej integralną częścią.

2.4. Zakresem przedmiotu Umowy objęte są również wszelkie roboty i prace, których wykonanie wymagane jest w celu należytej, niezakłóconej, optymalnej realizacji Projektu/Zadania/zakresu rzeczowego robót.

………………………………………………………………….

3. Określenie wymagań

Prace należy wykonać z zachowaniem warunków wynikających z przepisów prawa budowlanego w tym m. in. art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

3a. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia, mając na uwadze, że są to prace wykonywane na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej jakim jest szpital obserwacyjno-zakaźny,

- roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osób  uprawnionych Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego stosowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz kierowników robót branży elektrycznej i sanitarnej posiadających stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej i sanitarnej.

- zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,

- uwzględnić uwagi czynników opiniujących i uzgadniających projekt budowlany, a w szczególności wynikające z opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy z dnia 12.01.2021 r. znak: WO UZ.DB.ZAR.5152.1.3.2021.TZ.,

3b. Prace ziemne przy inwestycji w strefie ochrony archeologicznej należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym. W przypadku odsłonięcia reliktów zabudowy, obiektów, nawarstwień kulturowych itp. Należy przeprowadzić niezbędne badania ratownicze.

3c. Wykonawca nadzoru archeologicznego (wybrany i opłacony na koszt Wykonawcy robót) przed przystąpieniem do pracy winien uzyskać pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W pozwoleniu zostaną szczegółowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakresu prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji.

3d. Forma nadzoru powinna sprowadzać się do obserwacji nawarstwień kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa  dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postępem robót ziemnych.

3e. W przypadku odsłonięcia reliktów zabudowy, obiektów zabytkowych, nawarstwień kulturowych itp. Archeolog winien przeprowadzić badania ratownicze tzn. wyeksplorować je i zadokumentować w sposób opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy i fotograficzny.

3f. W przypadku odsłonięcia ludzkich szczątków należy po zakończeniu czynności archeologicznych złożyć kostne pozostałości w formie zbiorowej mogiły zgodnie z obowiązującą procedurą

- wykonywane prace należy prowadzić w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

- obowiązuje wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodetę,

- wszelkiego rodzaju zmiany w wykonaniu zamówienia , a w szczególności wskazane w projekcie, wymagają uzyskania zgody przez wykonawcę od projektanta, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego,

- dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymienionego w pkt. 2 powyżej zakresu rzeczowego robót w sposób określony w udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego projekcie budowlano-wykonawczym na warunkach określonych w ofercie przetargowej Wykonawcy nr ……. z dnia……….. (dalej „Oferta”) i w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), stanowiących tym samym o szczegółowym zakresie przedmiotu umowy.

5.Oferta i SWZ oraz projekty, o których mowa w §1 ust. 3 umowy, stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

6.Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, zawierającej co najmniej:

- naniesione na projekt wykonawczy poprawki, dokonane na etapie realizacji przedmiotu umowy;

- wszelkie atesty, karty katalogowe, oświadczenia producentów, certyfikaty i badania na użyte w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia;

- wszelkie aprobaty techniczne i certyfikaty.

7.Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu, zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem procedury odbiorowej przedmiotu umowy. Wszystkie rysunki powykonawcze należy wykonać w formie elektronicznej (CAD). Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w trzech wydrukowanych egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierowników robót) z ponumerowanymi stronami oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej, opisy w formacie doc., rysunki dwg oraz 
w postaci skanów lub wydruków w formacie PDF) zapisanych na płycie CD/DVD. Wykonawca dołączy do każdego egzemplarza dokumentacji powykonawczej „Spis treści” zawierający wykaz dokumentów  znajdujących się w segregatorach wraz z podaniem ilości stron. Wykonawca zobowiązany jest również do opisania każdego pliku elektronicznego, podając jego rzeczywistą nazwę.

§ 2

Przedmiot umowy, określony w §l niniejszej umowy, będzie realizowany przez Wykonawcę, zgodnie z „Harmonogramem robót”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, będącym integralną częścią niniejszej umowy.

§ 3

- Przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania robót (dalej jako: „teren budowy”) nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez Strony.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ………….. dni licząc od dnia przekazania terenu budowy.

- Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu, jeżeli niedotrzymanie terminu ustalonego w ust. 3  niniejszego paragrafu stanowi konsekwencję:

- przyczyn zależnych od Zamawiającego;

- siły wyższej;

- zmiany dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, dokonanej na uzasadniony wniosek Zamawiającego, która prowadzi do przedłużenia terminu wykonania robót objętych przedmiotem umowy;

- konieczności wprowadzenia, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zmian projektowych lub technologicznych;

- wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, mających wpływ na    prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony uzgodnią nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu  umowy – odpowiedni do okoliczności określonych w ust. 4 powyżej, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony aneksem do umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy musi nastąpić max. do dnia 31.12.2023r. z uwagi na konieczność rozliczenia dofinansowania przedmiotu umowy.

- Wszystkie etapy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek  konsultować i uzgadniać pisemnie z Zamawiającym.

§ 4

  - Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy (lub zostały pobrane przez Wykonawcę ze strony internetowej Zamawiającego) formularz zawierający SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oznaczony numerem sprawy 022/9/2021 oraz, że są one wiążące dla Stron.

  - Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego przygotowany przez Wykonawcę 
i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego bez zastrzeżeń, zgodnie 
z §19 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 5

  - Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru 
i innych zdarzeń oraz w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego.

  - Po zakończeniu robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, elementy z rozbiórki, nie nadające się do powtórnego wykorzystania.

  - Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren robót nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego na piśmie.

  - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia 
i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

  - Wykonawca oświadcza, że otrzymana od Zamawiającego dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót umożliwiają kompletne i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i Wykonawca nie wnosi do niej zastrzeżeń ani nie składa wniosków o jej uzupełnienie przez Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, za jego zgodność ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót i odbioru robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zwaną dalej: „ustawą Prawo budowlane” oraz innymi obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz za oddanie należycie zrealizowanego przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie.

§ 6

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo budowlane na podstawie protokołu przekazania terenu budowy, podpisanego przez Strony.

      - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności ……………. 
w osobie Pana/Pani ………………… legitymującego/ej się uprawnieniami nr …………………..

      - Upoważnionym do reprezentowania interesów Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, jest:

- w sprawach organizacyjnych Pan ………………….., nr telefonu kontaktowego: ………………., adres e-mail:……………….

- w sprawach związanych z kontrolą stanu BHP na terenie robót budowlanych Pani ……………, nr telefonu kontaktowego: ……………., adres e-mail:……………………………,

- w sprawach związanych z kontrolą stanu PPOŻ na terenie robót budowlanych Pan ……………, nr telefonu kontaktowego: ………………….., adres e-mail:……………………….

      - Zamawiający upoważnia w swoim imieniu osoby wymienione w ust. 3 do wstępu na teren budowy, kontroli prowadzonych robót budowlanych w zakresie swoich kompetencji.

§ 7

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wykonywania robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz uzgodni warunki poruszania się Wykonawcy po obiektach Zamawiającego.

§ 8

- Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zwany dalej „planem BIOZ”, którego kopię przekaże pracownikowi Zamawiającego, upoważnionemu do reprezentowania  interesów Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz będzie zobowiązany do prowadzenia teczki bezpieczeństwa związanej z realizacją przedmiotu umowy.

- Nieprzekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę „planu BIOZ”, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy stanowi podstawę dla Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej przez Wykonawcę (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy), a dodatkowo w przypadku uporczywego nieprzedstawienia „planu BIOZ” przez Wykonawcę, po uprzednim 2-krotnym wezwaniu do jego przedstawienia, stanowić będzie podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy).

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od podpisania umowy. Wykonawca wykona niezbędne czynności:

- doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb bez dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów;

- zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej, które zostaną zaopiniowane przez Zamawiającego oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów;

- wykona, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zdemontuje zaplecze robót budowlanych, jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

§ 10

- Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  obowiązującymi przepisami lub normami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo – techniczną lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania robót na prawidłowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku niezastosowania się do ww. wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót;

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze); 
w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy – na co Wykonawca wyraża zgodę;

- odstąpić od umowy (zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 lit. l umowy);

- zażądać zapłaty kary umownej, o której mowa w §18 ust. 1 pkt 19 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt
 zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia Zamawiającego  znajdującego się w miejscu wykonywania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy a także zapewnić prawidłowe warunki bezpieczeństwa i ppoż.

- W czasie realizacji robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót oraz przekazać go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszystkie zobowiązania wynikające z Oferty, o której mowa w §1 umowy, z zachowaniem należytej staranności zawodowej wymaganej od profesjonalisty.

§ 11

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i skutki działań swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, jak za działania własne.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie na powyższych warunkach przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię polisy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy na kolejny okres najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów 
własnych i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l niniejszego paragrafu, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego atestów materiałów przed ich użyciem do realizacji poszczególnych etapów prac w ramach wykonania przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną materiałów i urządzeń własnych wykorzystanych przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy a także do sprawdzenia ciężaru 
i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli Zamawiający w celu zweryfikowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zażąda przeprowadzenia badań dodatkowych, które nie są przewidziane niniejszą umową, Wykonawca obowiązany będzie przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia niezgodności na własny koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałów lub urządzeń na etapie wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przez Wykonawcę kosztów realizacji robót, z wyjątkiem zaistnienia następujących okoliczności:

  - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych technologii pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie 
z jej postanowieniami.

- Zmiana producenta poszczególnych materiałów lub urządzeń przedstawionych w Ofercie dopuszczalna jest pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów technicznych ani jakościowych stosowanych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, są dopuszczalne pod warunkiem ich każdorazowego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w §14 ust. 1 umowy.

§ 13

  - Na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z dnia 18 maja 2021r.) zwanej dalej: „Pzp”, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty ujęte w dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, tj.:

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- Roboty ziemne i fundamentowe

- Roboty murowe i ścianki działowe

  - Roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, Wykonawca może wykonać przy  pomocy podwykonawców wykazanych w zestawieniu wg Załącznika Nr 5 do SWZ. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni dla robót finansowanych przez Współzamawiającego i 30 dni dla robót pozostałych od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty.

  - Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1-2 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca, po zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1-2 ustawy PZP, nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub gdy spełnia je w stopniu mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu umowy – Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy (zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy).

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, najpóźniej na 7 dni przed planowanym zawarciem umowy z podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zgłasza Wykonawcy pisemne zastrzeżenia, gdy projekt umowy:

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera zakazane postanowienia umowne w rozumieniu art. 463 ustawy PZP.

- Jeżeli Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie złoży w formie pisemnej zastrzeżeń, Strony uznają, że Zamawiający akceptuje przedłożony projekt umowy.

- W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do złożenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych w ust. 6 pkt 1-3 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 6 pkt 1-3 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni, uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego.

- Postanowienia §13 ust. 5-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może pisemnie żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy Podwykonawców realizujących na zlecenie Wykonawcy określone zadania, jeżeli Wykonawca nie dopełnił wszystkich obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Do zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty. Termin zgłaszania uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o mającej nastąpić bezpośredniej zapłacie.

- Podstawą płatności bezpośredniej, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu będzie:

1) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o uchyleniu się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę,

2) protokół odbioru wykonanych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzony pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, określający zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,

3) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawartą z Wykonawcą,

4) oświadczenie Zamawiającego o mającej nastąpić bezpośredniej zapłacie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę,

5) uwierzytelniona kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę na Wykonawcę.

- Protokół odbioru robót, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 powyżej, powinien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 14-15 niniejszego paragrafu, termin zapłaty prawidłowo wystawionych przez Podwykonawców faktur wynosi 30 dni po bezskutecznym upływie 7- dniowego terminu do wniesienia uwag przez Wykonawcę. Płatność nastąpi przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Do płatności wykonywanych na rzecz dalszych Podwykonawców stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego paragrafu.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz kopię jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podwykonawcami postanowień niniejszego paragrafu, stosowanych odpowiednio.

§ 14

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

RAZEM ZADANIE:

kwota brutto: ………………………………………..

słownie: ………………………………………………………..

w tym netto: ……………………………………..

podatek VAT: ……………………………………..

  - Zadanie I – Zakres podstawowy

kwota brutto: …………………………………….

słownie: …………………………………………………,

w tym netto: …………………………………………,

podatek VAT: …………………………………………,

  - Zadanie II – Zakres termomodernizacji

kwota brutto: …………………………………….

słownie: …………………………………………………,

w tym netto: …………………………………………,

podatek VAT: …………………………

  - Zadanie III – Zakres e-Zdowie (rozbudowa sieci LAN i WiFi)

kwota brutto: …………………………………….

słownie: …………………………………………………,

w tym netto: …………………………………………,

podatek VAT: …………………………………………

Do każdego z zadań Wykonawca wystawi odrębną fakturę wraz z odrębnym protokołem potwierdzającym wykonanie robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, poza okolicznościami przedstawionymi w ustępach  niniejszego paragrafu.

- Roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane zostaną wycenione przez Wykonawcę na podstawie stawek jednostkowych i narzutów, wynikających 
z kosztorysu ofertowego. Elementy nieujęte w Ofercie Wykonawcy należy wycenić na podstawie średnich stawek Sekocenbud/Eurocenbud lub kalkulacji indywidualnej w uzasadnionych przypadkach.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót, określonego w „Harmonogramie robót” (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy), nastąpi odliczenie wynagrodzenia za ten element, zgodnie z „Harmonogramem robót”, od ogólnej wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu;

- w przypadku zaniechania wykonania części robót z danego elementu określonego w „Harmonogramie robót”, obliczenie wynagrodzenia za zaniechaną część tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku zaniechanych robót do wartości całego elementu, następnie zostanie wyliczona wartość zaniechanych robót i odliczona od wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy; w razie braku porozumienia Stron co do wartości zaniechanych robót Zamawiający obliczy ich wartość na podstawie kosztorysu załączonego do Oferty.

5.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie  na podstawie faktur  częściowych wystawianych nie częściej niż 1 x w miesiącu wystawianych dla Zadania I oraz faktur częściowych wystawianych odrębnie dla każdego z Zadań II i III i faktury końcowej. Suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 95% kwoty wynagrodzenia  określonego w ust. 1.

6.	Wykonawca ma obowiązek nie częściej niż co miesiąc przedstawiać Zamawiającemu protokół przerobowy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawą do wystawienia faktury częściowej /faktury końcowej), który musi zawierać co najmniej następujące dane:

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia  protokołu.

Protokół przerobowy dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę i osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego – Inspektora Nadzoru .

7. W przypadku zmian (nie przewidzianych w opublikowanych do dnia złożenia oferty przepisach prawa), w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 14 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.

8.	Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego, w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia brutto od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku i rodzi obowiązek wystawienia faktury uwzględniającej zmianę bez potrzeby zawierania aneksu (wynagrodzenie netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).

9.	Wykonawca jest zobowiązany, w związku z możliwością zmian czynników, o których wyżej mowa, wpływających na wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy, wskazać jaką część wynagrodzenia netto za cały przedmiot umowy stanowią wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi oraz przedłożyć w dniu zawarcia umowy zestawienie ilościowe pracowników, realizujących zamówienie objęte niniejszą umową, z wyodrębnieniem liczby pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego  niniejszą umową (odrębnie dla każdego pracownika lub ewentualnie grupy pracowników, z rozbiciem na poszczególne miesiące). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zmianę liczby pracowników oraz procentowego zaangażowania w poszczególnych miesiącach, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

10.	Wykonawca jest zobowiązany w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu listę zawierającą liczbę osób wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego niniejszą umową, od których wynagrodzeń odprowadzane są składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne oraz osób zatrudnionych objętych pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zmianę liczby takich osób oraz procentowego zaangażowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

11.	W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 7, jest on zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wiarygodnych dokumentów  uzasadniających złożony wniosek, w tym w szczególności: list obecności, list płac ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wpłat do PPK dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych dokumentów, żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów oraz jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na placu budowy.

12.	Nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 8-11 przez Wykonawcę w terminach wynikających z umowy lub niezgodność z prawdą przedłożonych dokumentów, w tym także niezgodność list obecności, list płac z deklarowaną liczbą pracowników uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie  wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy.

13.	Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK nastąpi pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom  realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych podwyżek  i uregulowania wszystkich należności wynikających z zawartych umów, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzędów skarbowych i innych właściwych podmiotów i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat nie później niż w terminie 14 dni od podpisania protokołu końcowego bezusterkowego.

14.	Wypłata zwiększonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 7, nastąpi (jeżeli z innych przyczyn nie będzie ono wstrzymane, pomniejszone lub ograniczone) po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym paragrafie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, potwierdzonego protokołem końcowym.

15. Strony w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 16 -17.

16. Strona może żądać zmiany wynagrodzenia jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem w 12 (dwunastym) miesiącu obowiązywania umowy, ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego zmienią się o więcej niż 2,5 %.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 13 (trzynastego) do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone o kwotę równą iloczynowi wynagrodzenia na podstawie faktury za dany miesiąc i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem pomniejszonego o 2,5 %. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 13 (trzynastego)  do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.

17. Maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na zasadach określonych w ust. 15 do ust. 16 nie może spowodować zmiany wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy o więcej niż 6 % tej kwoty. W przypadku, gdyby wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem przestał być publikowany przez GUS, Strony zastosują najbardziej mu odpowiadający wskaźnik.

18. Jeżeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15-17 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

19. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy

będzie następowała na podstawie faktury  częściowej wystawianej dla

Zadania I oraz faktury częściowej wystawianej dla Zadań II i III nie częściej

niż raz w miesiącu do wysokości 95% wartości umownej liczonej dla

danego Zadania, z terminem płatności do 30 dni (Współzamawiający) oraz

do 60 dni (Zamawiający) licząc od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej, poprawnej pod względem rachunkowym faktury wraz z

podpisanym przez Strony właściwym protokołem odbioru przejściowego

oraz oświadczeniem i dokumentami, o których mowa  powyżej, o ile ma

zastosowanie.

20. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru

przejściowego robót podpisane przez Wykonawcę, inspektora nadzoru

wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego lub inną

osobę/podmiot przez niego upoważnioną. Podpisany protokół odbioru

przejściowego jest podstawą do aktualizacji harmonogramu rzeczowo–

finansowego.

21.Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową dla

każdego Zadania wystawioną po podpisaniu przez Wykonawcę, inspektora

nadzoru wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego lub inną

osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego

robót i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

powykonawczej dotyczącej wykonania danego Zadania.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 447 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu, Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów) odnośnie stanu rozliczeń wymagalnych należności podwykonawcy (odpowiednio podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami). W przypadku nie uregulowania płatności z podwykonawcami, Zamawiający może potrącić z płatności Wykonawcy kwotę w wysokości tych należności i uregulować bezpośrednio zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.

- Brak złożenia wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w pkt. 22 i 23 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy i do czasu złożenia właściwych dokumentów termin za zapłatę nie biegnie.

- Faktury częściowe będą wystawiane do momentu osiągnięcia wartości wykonanych robót wskazanych w fakturach na poziomie kwoty stanowiącej równowartość 95% ogólnej wartości wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1  niniejszej Umowy z uwzględnieniem podziału na zadania. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy w ramach płatności końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego danego Zadania.

- Zadanie II i III w całości finansowane będzie przez Zamawiającego. Przewiduje się  podział płatności w trakcie realizacji inwestycji w ramach zadania I między  Zamawiającego i Współzamawiającego.

- Faktury, o których mowa w pkt. 26 będą wystawiane na rzecz Współzamawiającego do kwoty 2 800 000,02 zł brutto.

- Należności Wykonawcy płatne będą przelewami z rachunków Zamawiającego lub Współzamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach VAT.Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego lub Współzamawiającego.

§ 15

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy tj. o wartości  ………………………………………………….. (słownie złotych: ………………………………………………….. 00/100), w formie  ………………………………………………………………..…...

- Zwrot zabezpieczenia (zgodnie z art. 453 ustawy PZP) ustala się następująco:

  - 70% wartości – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tj. ………….. zł (słownie: ……..), zostanie zwrócone do 30. dnia od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

  - 30% wartości – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, tj. ………… zł (słownie: …………), zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji i/lub poręczenia jest wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi za wady.

- W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w §3 ust. 3 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni roboczych licząc od dnia poprzedzającego upływ ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć wniesione zabezpieczenie lub przedłożyć nowe zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca zapewnia, zachowanie mocy wiążącej zabezpieczenia w okresie obowiązywania rękojmi za wady. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

§ 16

Wykonawca przyjmuje na siebie również w ramach przedmiotu umowy następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców oraz uczestnictwa w naradach roboczych, organizowanych przez Zamawiającego;

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót;

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę urządzeń, robót lub ich części;

- naprawienia na swój koszt innych szkód powstałych w mieniu Zamawiającego, za których powstanie ponosi odpowiedzialność Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

§ 17

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń i dopuszczeń do prowadzenia robót, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy.

§ 18

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach określonych poniżej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 3  umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – jednak nie więcej niż 500.000,00 zł;

- za zwłokę w terminowym usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – jednak nie więcej niż 50.000,00 zł;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót – jednak nie więcej niż 100.000,00 zł;

- z tytułu istnienia  wad nieistotnych w przedmiocie umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 
ust. 1 umowy (celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż wady nieistotne to wady inne niż te, które uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub użytkowanie zgodnie z projektem);

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stosunku do terminu określonego w §1 ust. 6 umowy – w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki – jednak nie więcej niż 20.000,00 zł;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy;

- za naruszenie zasad BHP, w szczególności:

- brak identyfikatorów osobowych (kamizelek firmowych 
z możliwością identyfikacji pracownika) pracowników Wykonawcy,

- brak stosowania środków ochrony zbiorowej,

- brak wyposażenia pracowników realizujących roboty objęte umową i egzekwowania stosowania przez nich wymaganej odzieży i obuwia roboczego, a jeśli to konieczne – również odpowiednich środków ochrony indywidualnej, a także zapewnienia ww. pracownikom niezbędnych, sprawnych technicznie środków pracy (w zależności od potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy, np. narzędzi, maszyn i urządzeń spełniających wymogi bezpieczeństwa i ergonomii 
oraz odpowiednich norm, atestowanych drabin, rusztowań, środków łączności, latarek, itp.),

- brak wykonywania zleconych robót tak, aby nie zakłócały funkcjonowania infrastruktury Zamawiającego, nie stwarzały zagrożeń dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Zamawiającego 
(w szczególności emisji trujących gazów, nadmiernego hałasu, wibracji, możliwości upadku przedmiotów z wysokości, przerw 
w dostawie mediów do budynków, przeszkód na drogach ewakuacyjnych i przeciwpożarowych itp.) i nie powodowały uciążliwości dla osób przebywających poza terenem budowy (robót),

- brak przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników mających wykonać roboty w zakresie objętym umową, zapoznania pracowników realizujących zlecone roboty z zagrożeniami występującymi na terenie Zamawiającego,

- brak dopuszczania do wykonywania pracy tylko osób posiadających odpowiednie przygotowanie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, ważne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp i ppoż., w tym również instruktażu stanowiskowego dotyczącego wykonywanych na terenie Zamawiającego robót,

- prowadzenie robót bez uzyskania od właściwego rzeczowo Kierownika komórki organizacyjnej Zamawiającego pisemnego Pozwolenia na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych – jeśli praca ta będzie wykonywana na terenie Zamawiającego z zachowaniem ciągłości pracy,

- za brak ustalenia ze Specjalistą ds. ppoż. Zamawiającego w sposób udokumentowany warunków wykonania pracy niebezpiecznej pod względem pożarowym – jeśli prace takie mają zostać wykonane w ramach umowy, a następnie uzyskanie od Specjalisty ds. ppoż. Zamawiającego Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo, wymaganie to musi zostać spełnione przed przystąpieniem do ww. prac,

- za brak zapewnienia stałego kompetentnego nadzoru nad przebiegiem prac szczególnie niebezpiecznych,

– w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek;

- za stwierdzony brak na terenie budowy (robót) kierownika budowy lub brak przyjazdu kierownika budowy na teren budowy (robót) 
w przypadku wystąpienia awarii lub innego poważnego zdarzenia po uprzednim telefonicznym wezwaniu Zamawiającego – w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy przypadek;

- za stwierdzony brak rzetelnego i terminowego prowadzenia dziennika budowy – w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy przypadek;

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy przypadek;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy przypadek;

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w §13 umowy – w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy przypadek;

- za nieprzekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu „planu BIOZ”, 
o którym mowa w §8 ust. 2 umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – w wysokości 1.000,00 zł brutto;

- za nieprzekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy, zgodnie z §11 ust. 3 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy,

- za brak przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem materiału – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek,

- za niespełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenie Zamawiającemu informacji, o której mowa w §22 ust. 2 lub 3 umowy – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek oraz 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu informacji – jednak nie więcej niż 10.000,00;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy przypadek,

- za niezastosowanie się przez Wykonawcę do wystosowanego przez Zamawiającego wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót na prawidłowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 4 umowy) – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jego nieprzedłużenia, zgodnie z § 15 ust. 4 umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy przypadek.

  - Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej za zwłokę w przeprowadzeniu przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony, zgodnie z §19 ust. 2 umowy – jednak nie więcej niż 10.000,00.

  - Kary umowne przewidziane powyżej zostaną zapłacone w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stronę wzywająca do zapłacenia kary. Wezwanie do zapłaty musi wskazywać przyczynę wezwania do zapłaty kary umownej oraz numer rachunku bankowego, na który powinna zostać dokonana płatność.

  - Kary umowne, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, należne są niezależnie od faktu wystąpienia i wysokości szkody, poniesionej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych naliczonych Wykonawcy z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 19

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad istotnych – jeżeli wady nadają się do usunięcia;

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy – jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z projektem; obniżenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie przeprowadzonych badań, określających wielkość obniżenia wartości przedmiotu umowy z powodu istnienia wady a ich koszty zostaną pokryte zgodnie z  §12 ust. 7 umowy;

- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem (wady istotne).

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy;

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności;

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 
i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu umowy;

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

- wymienienie ujawnionych wad i usterek;

- decyzje Zamawiającego co do odebrania lub odmowy odebrania oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad i usterek, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał za nie nadające się do usunięcia lub co do obowiązku i terminu powtórnego wykonania robót;

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących 
w odbiorze przedmiotu umowy;

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze przedmiotu umowy.

- Ujawnienie wad istotnej przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego do czasu jej usunięcia.

- Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany zostanie przez Strony w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy, wyciąg z protokołu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru przedmiotu umowy:

- do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

- pozwolenia na użytkowanie (i wszystkich innych niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp),

- załączenia dokumentów stanowiących podstawę do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego tj.:

- protokoły odbiorów technicznych, w tym dokumentację rozruchową i protokoły szkoleń Użytkownika,

- instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

- atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, zainstalowane, dostarczone urządzenia (nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy),

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi  w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane i akceptowane przez Zamawiającego,

- odniesieniu do wyrobów medycznych także:

- dokumentację z przeprowadzonej walidacji,

- wykaz dostawców części zamiennych,

- wykaz części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy określonych przez producenta,

- wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania aparatury nie mogą być wykonane przez Zamawiającego,

- opis proponowanych metod i środków dezynfekcyjnych;

- prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w takim zakresie w jakim jest wymagane

- przedłożeniu wszystkich instrukcji, opisów, kart gwarancyjnych itp. dla użytych materiałów i urządzeń w języku polskim.

- dziennik budowy prowadzony przez Kierownika budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad/usterek przedmiotu umowy oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 20

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy na okres ……… miesięcy od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzającego odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt w okresie gwarancji wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych oraz bieżącej konserwacji dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń, 
z częstotliwością wynikającą z kart gwarancyjnych producentów tychże urządzeń wraz z ponoszeniem kosztu wymiany materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz 
z dokumentacją powykonawczą szczegółowego harmonogramu przeglądów serwisowych wykonywanych w okresie gwarancji.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu umowy podczas jego eksploatacji w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający zgłosi Wykonawcy stosowną reklamację najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty ujawnienia się wady lub usterki.

- Wykonawca zobowiązany jest stawić się u Zamawiającego w celu stwierdzenia wad lub usterek oraz udzielić odpowiedzi pisemnej na reklamację:

- niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 1 dnia, jeżeli istnienie wady lub usterki zagraża bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia;

- w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji – w innych przypadkach.

- Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości za zasadną, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie stawi się u Zamawiającego w celu stwierdzenia wad lub usterek lub nie udzieli odpowiedzi pisemnej na reklamację 
w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu lub nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę – bez utraty praw wynikających z udzielonych przez Wykonawcę gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Maksymalny termin usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast przedmiotu umowy z wadami przedmiot umowy wolny od wad albo dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

- W innych wypadkach, niż określone w ust. 7 powyżej termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek w przedmiocie umowy.

- Jeżeli producenci materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia użytych lub wbudowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy udzielają gwarancji na okres dłuższy niż wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu – Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia okresu gwarancji na te materiały, urządzenia i elementy udzielonej Zamawiającemu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

- Roboty w ramach gwarancji i rękojmi za wady muszą być wykonywane w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania i użytkowania obiektów Zamawiającego. Wykonawca zabezpiecza gotowość wykonywania prac po godzinie 1500 w dni robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie roboty w sposób uprzednio uzgodniony z Zamawiającym tak, by nie powodować zakłóceń 
i nieuzgodnionych przerw w funkcjonowaniu obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zabrudzeniem oraz zapyleniem urządzeń, instalacji technicznych oraz pozostałych elementów wyposażenia znajdujących się w miejscu lub w pobliżu miejsca wykonywania robót objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, podczas wykonywania robót w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady, do przestrzegania zasad określonych w §10, §11 ust.1 oraz §12 umowy.

- Po zrealizowaniu każdego zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca w ciągu 3 dni po zakończeniu robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia dokona odbioru robót gwarancyjnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.

- W razie nienależytego wykonania robót gwarancyjnych Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych na zasadach określonych 
w §18 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 21

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w ustawie PZP;

- w razie rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- w przypadku uporczywego nieprzekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu „planu BIOZ”, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy, po uprzednim 2-krotnym wezwaniu do jego przedstawienia;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu projektów umów lub ich zmian oraz kopii zawartych umów z podwykonawcami lub ich zmian w terminach określonych w §13 umowy;

- w razie nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 
1 tygodnia od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- w razie przerwania realizacji robót przez Wykonawcę, jeżeli  przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień;

- w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji robót przekraczającego 30 dni względem terminu określonego w „Harmonogramie robót”, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;

- zgodnie z §13 ust. 4 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca po zmianie lub rezygnacji podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  
ust. 1-2 ustawy PZP, nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub gdy spełnia je w stopniu mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu umowy;

- w razie konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu realizacji robót związanych z przedmiotem umowy lub zaistnienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, o której mowa w §14 ust. 1 umowy;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie wykona obowiązku, o którym mowa w §15 ust. 4 umowy;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania robót na prawidłowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 3 umowy);

- w przypadku, gdy stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu umowy wady uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem (zgodnie z §19 ust. 3 pkt 3 umowy);

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strona może wykonać prawo odstąpienia od umowy w całości lub części do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 22

- Wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w SWZ.

- W celu weryfikacji wypełnienia przez Wykonawcę wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający może żądać stosownych informacji i  dokumentów, w tym w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu ww. informacji w terminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w formie zanonimizowanej – z zastrzeżeniem danych osobowych wskazanych w ust. 2 powyżej. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z oświadczeniem dotyczącym wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w celu realizacji przedmiotu umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą/osobami – ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

4. Za niespełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub nieprzedłożenie informacji o której mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej zgodnie z  §18 ust. 1 pkt 16 umowy.

§ 23

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 25

Wszelkie zmiany i uzupełniania treści umowy wymagają aneksu w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§ 26

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik Nr 1 – Oferta, SWZ, projekty budowlane

Załącznik Nr 2 – Harmonogram robót

ZAMAWIAJĄCY      WSPÓŁZAMAWIAJACY        WYKONAWCA